**个人工作日志**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 卢晓春 | | | 所属项目或部门 | | |  | | |
| 时间段 | 4月17日-4月23日 | | | | | | | | |
| 加班情况 | | | | | | | | | |
| 日期 | 周六 | 周日 | 周一 | | 周二 | 周三 | | 周四 | 周五 |
| 时间（H） |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 休假（天） |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 工作所在地 | 杭州 | 杭州 | 义乌 | | 义乌 | 缙云 | | 杭州 | 杭州 |
| **工作内容说明：** | | | | | | | | | |
| 星期六 | | | | | | | | | |
| 实现DA/DT，重构涉及代码（已实现） | | | | | | | | | |
| 星期天 | | | | | | | | | |
| 实现PmPacketData、PmPacket376Factroy框架重构涉及代码（已实现） | | | | | | | | | |
| 星期一 | | | | | | | | | |
| 实现IoHandle，及相关代码，实现底层通讯模块（TCP），设计到业务层处理器的接口 | | | | | | | | | |
| 星期二 | | | | | | | | | |
| 继续上日计划工作  实现UDP通讯模块（未完成） | | | | | | | | | |
| 星期三 | | | | | | | | | |
| 编写底层通讯模块测试（未完成） | | | | | | | | | |
| 星期四 | | | | | | | | | |
| 编写规约附录里的数据格式（未完成） | | | | | | | | | |
| 星期五 | | | | | | | | | |
| 继续编写规约附录里的数据格式（未完成）  继续TCP下的rtu通讯调度 | | | | | | | | | |
| **问题与建议：** | | | | | | | | | |
| **未完成工作说明：**  因为回家等原因周三与周四未写代码。因为对工作量估计不足，没有完成计划工作。 | | | | | | | | | |